PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SENOPATI ACADEMY

Computer Science Learning Platform untuk Remaja

Versi 1.0 · Dokumen Internal

April 2026

Disusun oleh

Cakrawala Sasmita

Senopati Strategic Institute

# Daftar Isi

1   Executive Summary	3

2   Konteks & Tujuan Produk	4

3   Target Pengguna (Personas)	5

4   Scope & Non-Scope	7

5   Product Pillars	8

6   EPIC & User Stories	9

6.1   EPIC 1 — Landing & Onboarding	10

6.2   EPIC 2 — Dashboard Siswa	11

6.3   EPIC 3 — Mode Kelas Live	12

6.4   EPIC 4 — Content Management Tutor	14

6.5   EPIC 5 — Interactive Module Builder	15

6.6   EPIC 6 — Laporan & Analytics	17

6.7   EPIC 7 — Akun & Profil	18

7   Arsitektur Teknis	19

8   Database Schema	21

9   Fitur Real-Time: Live Class Engineering	23

10   Interactive Module Builder: Teknis Detail	25

11   File Upload & Preview Strategy	27

12   Roadmap & Fase Development	28

13   Estimasi Biaya Infrastruktur	30

14   Pertimbangan Non-Fungsional	31

15   Risiko & Mitigasi	32

16   Keputusan yang Perlu Diambil	33

Lampiran A   Glosarium Istilah	34

# 1. Executive Summary

Senopati Academy adalah platform pembelajaran Computer Science berbasis web untuk remaja usia SMA (16–18 tahun), dengan modul perdana berfokus pada Artificial Intelligence dan Keamanan Siber. Platform ini dirancang untuk mendukung tiga mode pembelajaran secara terpadu: belajar mandiri, kelas offline dengan sinkronisasi digital, dan pengalaman interaktif berbasis cerita (interactive fiction).

Fitur pembeda utama Senopati Academy dibanding platform e-learning konvensional adalah:

- Mode Kelas Live yang memungkinkan tutor mengajar offline sambil menyinkronkan slide, kuis, dan materi ke perangkat siswa via kode 6 digit.

- Interactive Module Builder yang memungkinkan tutor membuat modul pembelajaran berbasis cerita bercabang (seperti modul JEDA) tanpa perlu coding.

- Kurikulum yang kontekstual terhadap situasi digital di Indonesia, berangkat dari kasus nyata seperti kebocoran data nasional, deepfake, dan ancaman social engineering.

Tujuan Dokumen Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama tim pengembang, stakeholder bisnis, dan mitra implementasi dalam membangun Senopati Academy. Mencakup user stories per EPIC, arsitektur teknis, roadmap development, serta pertimbangan non-fungsional. Setiap perubahan signifikan pada ruang lingkup produk harus merujuk kembali pada dokumen ini.

# 2. Konteks & Tujuan Produk

## 2.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi kesenjangan serius dalam literasi digital generasi muda. Berdasarkan data INDEF, tingkat literasi digital Indonesia hanya 62%, terendah di ASEAN. Pada saat yang sama, siswa SMA menjadi salah satu kelompok paling terpapar risiko digital: penipuan berkedok game, deepfake yang mengeksploitasi kepercayaan keluarga, hingga lingkaran judi online dan pinjaman ilegal yang mulai menyasar usia 10–19 tahun menurut data PPATK.

Kurikulum formal belum secara sistematis mengajarkan Computer Science praktis — terutama AI dan keamanan siber — pada level yang relevan untuk kehidupan sehari-hari siswa. Sebagian besar sumber belajar yang tersedia berbahasa Inggris, berformat ceramah video pasif, atau terfokus pada coding tanpa konteks sosial.

Senopati Academy hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang kontekstual, interaktif, dan menggunakan bahasa Indonesia.

## 2.2 Tujuan Produk

Tujuan Primer

- Menyediakan platform belajar Computer Science bagi remaja SMA Indonesia dengan materi yang dirancang ulang untuk konteks lokal.

- Mendukung model pembelajaran hybrid: mandiri online dan terpandu offline dengan sinkronisasi digital.

- Memberdayakan tutor untuk menciptakan konten interaktif tanpa keahlian teknis pemrograman.

Tujuan Sekunder

- Membangun repositori konten literasi digital berkualitas yang dapat dikolaborasikan dengan institusi pendidikan dan lembaga pemerintah.

- Menjadi platform referensi untuk kerjasama dengan Polri, Kemkomdigi, BSSN, atau Kementerian Pendidikan dalam program literasi siber nasional.

## 2.3 Metrik Kesuksesan

| Kategori | Metrik | Target Tahun 1 |
| --- | --- | --- |
| Adopsi | Jumlah siswa aktif bulanan | 500+ siswa |
| Adopsi | Jumlah tutor onboarded | 20+ tutor |
| Engagement | Modul completion rate | >70% |
| Engagement | Rata-rata waktu di platform per minggu | >45 menit |
| Kualitas | Satisfaction score (siswa & tutor) | >4.2 / 5 |
| Kualitas | Net Promoter Score | >40 |
| Bisnis | Partnership sekolah / institusi | 5+ institusi |

# 3. Target Pengguna (Personas)

Senopati Academy melayani empat persona utama. Setiap persona memiliki motivasi, kendala, dan pola penggunaan yang berbeda — perancangan fitur harus memperhitungkan seluruhnya.

## 3.1 Persona Utama

### Siswa SMA — "Alya"

Usia 16–18 tahun, siswa kelas 10–12 di sekolah negeri atau swasta. Aktif di media sosial, memiliki akses ponsel pintar tetapi seringkali dengan spesifikasi mid-range (RAM 3–4 GB). Belajar di berbagai waktu — seringkali di malam hari setelah PR, dengan jaringan internet yang bervariasi kualitasnya.

- Motivasi: ingin mempelajari hal yang relevan dengan dunia digital yang mereka hadapi, menambah skill untuk kuliah/karir, ingin merasa kompeten di mata teman.

- Kendala: waktu terbatas, mudah teralihkan, bahasa Inggris terbatas, perangkat tidak selalu bertenaga.

- Kebutuhan kunci: konten singkat dan imersif, mobile-friendly, progress yang terlihat jelas, gamifikasi ringan.

### Tutor — "Pak Reza"

Pengajar berusia 25–45 tahun, bisa dari latar belakang guru sekolah, praktisi IT yang ingin berbagi, atau fasilitator literasi digital. Sebagian paham teknologi dengan baik, sebagian lagi hanya familiar dengan Microsoft Office dan Google Workspace. Mengajar bisa secara daring full, luring dengan proyektor di kelas, atau hybrid.

- Motivasi: ingin mengajar dengan alat yang modern, efisien mengelola kelas, bisa mengukur progress siswa, membangun portofolio mengajar.

- Kendala: tidak punya waktu untuk setup rumit, tidak bisa coding, harus bisa cepat respon di kelas.

- Kebutuhan kunci: upload materi tanpa ribet, buat kuis cepat, sinkronisasi kelas live yang reliable, lihat hasil kelas instan.

### Admin Senopati — "Mbak Nadia"

Tim internal Senopati yang bertugas mengelola operasional platform: onboarding tutor baru, kurasi konten, monitoring kualitas, pelaporan ke mitra institusi. Bukan developer, tetapi tech-literate dan nyaman dengan dashboard dan spreadsheet.

- Kebutuhan kunci: oversight terhadap semua aktivitas platform, kemampuan intervensi cepat, export laporan yang rapi, tool untuk moderasi konten.

## 3.2 Persona Sekunder

### Orangtua / Wali — "Bu Ratna" (Fase 2)

Orangtua yang membayarkan akses belajar anaknya atau ingin memantau progress. Tidak menggunakan platform setiap hari, tetapi ingin dashboard sederhana yang menunjukkan anak mereka aktif belajar dan hasilnya. Ini dikembangkan di fase berikutnya setelah MVP stabil.

### Institusi Mitra — Sekolah / Dinas / BUMN

Entitas yang membeli akses grup untuk program literasi digital. Tidak menggunakan platform untuk belajar, tetapi memerlukan laporan aggregate, billing grup, dan sering meminta kustomisasi branding co-branded.

# 4. Scope & Non-Scope

## 4.1 Dalam Scope (MVP hingga Fase 3)

- Platform web responsive (desktop + mobile) dalam bahasa Indonesia.

- Tiga peran pengguna: siswa, tutor, admin.

- Manajemen kursus, pelajaran, kuis, ujian.

- Upload dan preview materi dalam format PDF, PPTX, DOCX, XLSX, video, gambar.

- Mode kelas live dengan sinkronisasi real-time via kode 6 digit / QR.

- Interactive Module Builder untuk tutor (tanpa coding).

- Dashboard analytics untuk tutor dan admin.

- Sistem enrolment, progress tracking, dan sertifikat digital.

## 4.2 Tidak dalam Scope (Versi 1.0)

- Aplikasi mobile native (iOS/Android) — web responsive cukup untuk MVP.

- Video conferencing bawaan — tutor dapat menggunakan Zoom/Meet eksternal untuk kelas online jarak jauh.

- Sistem pembayaran siswa langsung — akan ditentukan model monetisasi di fase lanjutan.

- Forum diskusi siswa-siswa atau komunitas publik — potensi risiko moderasi terlalu besar untuk MVP.

- Konten dalam bahasa selain Indonesia.

- Integrasi SSO dengan sistem manajemen sekolah (SIS).

# 5. Product Pillars

Lima prinsip yang memandu setiap keputusan desain dan pengembangan Senopati Academy:

Kontekstual

Setiap konten dan skenario berangkat dari realita digital Indonesia, bukan terjemahan dari platform asing. Contoh, kasus, dan bahasa menggunakan situasi yang dikenali siswa SMA lokal.

Experiential

Pembelajaran terjadi melalui pengalaman, bukan ceramah. Modul interaktif seperti JEDA memaksa siswa mengambil keputusan dan merasakan konsekuensinya.

Tutor-Empowering

Tutor bukan sekadar pengguna pasif. Mereka adalah kreator konten. Sistem harus memberdayakan tutor non-teknis untuk membuat konten berkualitas tinggi tanpa coding.

Mobile-First

Sebagian besar siswa mengakses via ponsel. Semua antarmuka dirancang mobile-first, dengan desktop sebagai enhancement, bukan sebaliknya.

Privacy-Respectful

Sesuai UU PDP. Data yang dikumpulkan minimal dan fungsional. Tidak ada pelacakan yang tidak perlu. Konten siswa di bawah umur mendapat perlakuan khusus.

# 6. EPIC & User Stories

Senopati Academy dipecah menjadi 7 EPIC berdasarkan tema besar fitur. Setiap EPIC berisi sekumpulan user stories yang saling terkait dan biasanya dikerjakan dalam satu atau beberapa sprint (2 minggu).

## 6.0 Ringkasan EPIC

| No. | EPIC | User Stories | Estimasi | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Landing & Onboarding | 3 | 1–2 minggu | Fase 1 |
| 2 | Dashboard Siswa | 5 | 3–4 minggu | Fase 1 |
| 3 | Mode Kelas Live | 10 | 3–4 minggu | Fase 2 |
| 4 | Content Management Tutor | 7 | 2–3 minggu | Fase 1 |
| 5 | Interactive Module Builder | 9 | 6–8 minggu | Fase 3 |
| 6 | Laporan & Analytics | 3 | 1–2 minggu | Fase 2 |
| 7 | Akun & Profil | 2 | 1 minggu | Fase 1 |

## 6.1 EPIC 1 — Landing & Onboarding

Tujuan EPIC ini adalah memberikan impresi pertama yang kuat kepada calon pengguna dan memastikan proses pendaftaran menjadi frictionless.

| US-1.1 | Sebagai visitor, saya ingin melihat landing page Senopati Academy yang menjelaskan modul yang tersedia, sehingga saya bisa memutuskan untuk mendaftar. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Halaman landing load dalam ≤ 2 detik pada koneksi 3G.

- Menampilkan minimal: value proposition, daftar modul, testimonial, CTA pendaftaran.

- Responsive di mobile (>360px) dan desktop.

- SEO optimized: meta tags, Open Graph, structured data.

| US-1.2 | Sebagai visitor, saya ingin mendaftar sebagai siswa dengan email atau Google, sehingga saya bisa mengakses modul pembelajaran. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Form pendaftaran: nama, email, password (min 8 karakter), sekolah (opsional), kelas.

- Opsi sign up dengan Google (OAuth 2.0).

- Verifikasi email via magic link dalam 10 menit.

- Password di-hash dengan bcrypt/argon2.

- Redirect ke onboarding tour setelah verifikasi.

| US-1.3 | Sebagai tutor, saya ingin login ke dashboard tutor dengan kredensial khusus, sehingga saya bisa mengelola kelas dan konten. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Akun tutor hanya bisa dibuat via undangan admin (tidak open registration).

- Halaman login dengan pilihan "Masuk sebagai Siswa" atau "Masuk sebagai Tutor".

- Setelah login, otomatis dialihkan ke dashboard yang sesuai berdasarkan peran.

- Session timeout 24 jam dengan refresh token.

## 6.2 EPIC 2 — Dashboard Siswa (Self-paced Learning)

Mode belajar mandiri adalah tulang punggung platform. Siswa harus bisa belajar kapan saja, melanjutkan dari tempat terakhir, dan melihat progress mereka dengan jelas.

| US-2.1 | Sebagai siswa, saya ingin melihat daftar modul yang sudah saya ambil dan progress-nya, sehingga saya tahu harus lanjut dari mana. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Dashboard menampilkan kartu-kartu kursus dengan thumbnail, judul, dan progress bar.

- Tampilkan pelajaran terakhir yang diakses (continue watching).

- Kursus dibagi ke tab: "Sedang Belajar", "Selesai", "Tersedia".

- Filter by kategori (AI, Keamanan Siber, dll).

| US-2.2 | Sebagai siswa, saya ingin membuka materi pembelajaran (slide, PDF, video, modul interaktif), sehingga saya bisa belajar mandiri. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Viewer mendukung PDF (pagination), video (play/pause/seek), modul interaktif (full screen).

- Progress otomatis tersimpan saat siswa meninggalkan halaman.

- Tombol "Tandai Selesai" manual + auto-complete berdasarkan kriteria (mis. 90% video ditonton).

- Navigation next/previous lesson tanpa reload.

| US-2.3 | Sebagai siswa, saya ingin mengerjakan kuis dan ujian, lalu langsung melihat hasilnya, sehingga saya tahu pemahaman saya. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Kuis bisa single-choice, multi-choice, true/false, short text.

- Hasil langsung ditampilkan setelah submit, dengan breakdown per soal.

- Feedback per jawaban salah (opsional, sesuai setting tutor).

- Retry up to N kali sesuai setting tutor.

- Nilai tersimpan ke leaderboard personal.

| US-2.4 | Sebagai siswa, saya ingin memainkan modul interaktif dari dalam dashboard, sehingga saya bisa belajar tanpa pindah platform. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Modul interaktif dibuka dalam full-screen view dengan exit clear.

- State modul (scene saat ini, variabel) auto-save setiap 10 detik.

- Resume dari scene terakhir jika siswa keluar di tengah.

- Progress modul interaktif muncul di dashboard utama.

| US-2.5 | Sebagai siswa, saya ingin melihat riwayat nilai dan sertifikat saya, sehingga saya punya bukti belajar. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Halaman "Profil Saya" menampilkan riwayat kuis & ujian dengan tanggal dan nilai.

- Sertifikat otomatis di-generate saat siswa menyelesaikan seluruh pelajaran dalam satu kursus dengan nilai lulus.

- Sertifikat dalam format PDF, dapat di-download dan dibagikan via link.

- Unique certificate ID yang bisa diverifikasi di halaman publik.

## 6.3 EPIC 3 — Mode Kelas Live (Sinkronisasi Tutor–Siswa)

EPIC ini adalah diferensiator utama Senopati Academy. Fitur ini memungkinkan tutor mengajar di kelas offline sambil memanfaatkan platform digital secara penuh.

Use Case Utama Pak Reza mengajar di kelas 30 siswa. Ia membuka laptop dan memproyeksikan slide ke layar kelas. Siswa diminta membuka HP dan memasukkan kode 6 digit yang tampil di layar. Dashboard mereka otomatis menampilkan slide yang sama sehingga bisa di-zoom di HP. Di tengah pelajaran, Pak Reza melempar kuis 5 soal — siswa mengerjakan di HP, hasilnya muncul real-time di layar proyektor sebagai grafik sehingga Pak Reza bisa langsung membahas jawaban.

| US-3.1 | Sebagai tutor, saya ingin membuat sesi kelas live dan mendapatkan kode unik 6 digit (atau QR code), sehingga siswa bisa join kelas saya. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Klik tombol "Mulai Kelas Live" di dashboard tutor.

- Sistem generate kode 6 digit unik dan QR code.

- Kode valid selama sesi aktif + 2 jam setelahnya.

- Tutor bisa pilih lesson awal saat mulai sesi.

| US-3.2 | Sebagai tutor, saya ingin menampilkan kode/QR di proyektor melalui dashboard saya, sehingga seluruh kelas bisa scan/input kode secara bersamaan. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Ada mode "Tampilan Proyektor" yang menampilkan kode besar + QR di tengah layar.

- Background minimalis, kontras tinggi, terbaca dari jarak 10 meter.

- Counter jumlah siswa yang sudah join ditampilkan real-time.

| US-3.3 | Sebagai siswa, saya ingin memasukkan kode 6 digit atau scan QR dari proyektor, sehingga dashboard saya otomatis tersambung dengan sesi kelas tutor. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Input kode dari dashboard siswa atau landing page (via URL /join).

- Scan QR langsung redirect ke halaman join dengan kode terisi otomatis.

- Validasi kode dalam ≤ 1 detik.

- Error message jelas jika kode salah/expired.

| US-3.4 | Sebagai tutor, saya ingin mengendalikan slide/materi yang sedang ditampilkan, sehingga siswa akan melihat slide yang sama di dashboard mereka. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Tutor navigasi slide (next/prev/jump) dari dashboard-nya.

- Perubahan slide terpropagasi ke semua siswa dalam ≤ 500ms.

- Siswa bisa scroll/zoom bebas di slide yang sama untuk review, dengan tombol "Kembali ke Slide Tutor" jika sudah tertinggal.

- Mendukung slide PDF, video, gambar, dan modul interaktif.

| US-3.5 | Sebagai tutor, saya ingin melihat siapa saja siswa yang sudah join sesi live saya, sehingga saya tahu siapa yang hadir. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Panel samping menunjukkan daftar siswa yang join dengan status online/offline.

- Timestamp kapan siswa join pertama kali.

- Indikator visual untuk siswa yang terputus (jaringan).

- Export attendance list ke CSV di akhir sesi.

| US-3.6 | Sebagai tutor, saya ingin melempar kuis ke semua siswa secara bersamaan, sehingga kelas mengerjakan serentak. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Tutor pilih kuis yang sudah dibuat sebelumnya atau buat instant quiz.

- Klik tombol "Lempar" untuk push ke semua siswa.

- Set time limit (default 60 detik, bisa diubah).

- Tutor bisa menutup kuis lebih cepat secara manual.

| US-3.7 | Sebagai siswa, saya ingin menerima kuis yang dilempar tutor secara real-time, sehingga saya berpartisipasi aktif. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Modal kuis muncul otomatis di layar siswa.

- Timer countdown terlihat jelas.

- Jawaban langsung dikirim saat submit atau time out.

- Konfirmasi "Jawaban Terkirim" + tunggu hasil.

| US-3.8 | Sebagai tutor, saya ingin melihat live dashboard hasil kuis, sehingga saya bisa langsung bahas di kelas. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Real-time update saat jawaban masuk.

- Per soal: grafik bar berapa siswa pilih tiap opsi.

- Persentase benar per soal.

- Leaderboard top 5 siswa (opsional, bisa di-hide).

| US-3.9 | Sebagai tutor, saya ingin mengakhiri sesi kelas, dan hasilnya tersimpan otomatis, sehingga saya tidak perlu input manual. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Klik "Akhiri Sesi" dengan konfirmasi.

- Semua data attendance + quiz results tersimpan ke laporan kelas.

- Siswa dapat notifikasi bahwa sesi telah berakhir.

- Dashboard tutor menampilkan ringkasan sesi setelah berakhir.

| US-3.10 | Sebagai tutor, saya ingin mengunci/membuka kelas, sehingga kontrol sesi terjaga. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Toggle "Kunci Kelas" setelah semua siswa target sudah join.

- Kode tetap valid tapi tidak bisa dipakai untuk join baru saat terkunci.

- Bisa di-unlock kapan saja.

## 6.4 EPIC 4 — Content Management untuk Tutor

Tutor memerlukan tools lengkap untuk mengelola kursus, pelajaran, kuis, dan ujian — semua tanpa coding.

| US-4.1 | Sebagai tutor, saya ingin membuat course baru yang berisi beberapa lesson, sehingga saya bisa mengorganisasi kurikulum. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Form create course: judul, deskripsi, kategori, cover image, target usia, durasi estimasi.

- Course dimulai dengan status "Draft" by default.

- Course bisa di-publish setelah minimal 1 lesson tersedia.

| US-4.2 | Sebagai tutor, saya ingin upload file slide (PDF/PPTX), dokumen (DOCX), spreadsheet (XLSX), atau video ke lesson, sehingga materi siap dipakai di kelas. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Drag-and-drop upload atau click-to-browse.

- Progress bar saat upload.

- Max file size: 100 MB (disesuaikan per tipe).

- File PPTX/DOCX di-convert ke PDF di background untuk preview.

- Video maksimal 500 MB atau embed YouTube/Vimeo.

| US-4.3 | Sebagai tutor, saya ingin preview file yang saya upload di dalam web app, sehingga saya yakin hasilnya benar. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Preview inline tanpa download.

- Navigation halaman untuk PDF/PPTX/DOCX.

- Playback untuk video.

- Toggle ke raw file jika perlu.

| US-4.4 | Sebagai tutor, saya ingin mengatur urutan lesson dan status publish/draft, sehingga saya mengontrol kapan siswa bisa akses. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Drag-and-drop reorder lesson.

- Toggle status: Draft / Scheduled / Published.

- Scheduled publish dengan date & time.

| US-4.5 | Sebagai tutor, saya ingin membuat kuis dengan berbagai tipe soal, sehingga variasi asesmen tersedia. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Tipe soal: single-choice, multi-choice, true/false, short text, numeric.

- Per soal: pertanyaan, pilihan jawaban, jawaban benar, poin, penjelasan (opsional).

- Opsi randomize urutan soal dan pilihan.

- Import soal dari CSV (bulk create).

| US-4.6 | Sebagai tutor, saya ingin membuat ujian dengan time limit dan passing grade, sehingga evaluasi formal bisa dilakukan. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Ujian adalah kuis dengan setting tambahan: time limit total, passing grade (%), max attempts, show/hide answers after submit.

- Lock navigation: siswa tidak bisa ke tab lain saat ujian (best effort).

- Auto-submit saat time out.

| US-4.7 | Sebagai tutor, saya ingin duplikat/klone konten yang sudah saya buat, sehingga saya tidak perlu bikin dari nol tiap semester. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Tombol "Duplicate" pada course, lesson, kuis.

- Hasil duplikat otomatis bertambahkan suffix "(Copy)" dan status draft.

- Semua sub-item ikut terduplikasi.

## 6.5 EPIC 5 — Interactive Module Builder

Tutor dapat membuat modul pembelajaran berbasis cerita bercabang (seperti JEDA) dengan antarmuka no-code. Ini adalah fitur paling kompleks dalam Senopati Academy.

Konsep Dasar Interactive Module adalah kumpulan scene (halaman) yang berisi narasi, gambar, dan pilihan. Setiap pilihan menghubungkan ke scene berikutnya dan bisa mengubah variabel (mis. saldo, poin kewaspadaan, relasi). Scene berakhir yang ditentukan oleh logika variabel menghasilkan ending yang berbeda-beda.

| US-5.1 | Sebagai tutor, saya ingin membuat modul interaktif baru dengan judul, deskripsi, dan cover image, sehingga siswa tahu apa yang akan mereka mainkan. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Form create: judul, deskripsi, cover image, kategori, durasi estimasi.

- Starter template: kosong, template linear, template branching 3 ending.

- Modul muncul di course setelah publish.

| US-5.2 | Sebagai tutor, saya ingin menambahkan scene ke modul saya, sehingga struktur cerita terbentuk. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Form scene editor: judul, narasi (rich text), upload gambar, audio (opsional).

- Daftar pilihan dengan: text, target scene, variable changes.

- Setiap scene punya unique scene_key yang bisa di-rename.

| US-5.3 | Sebagai tutor, saya ingin menghubungkan pilihan di scene A ke scene B, C, atau D tertentu, sehingga cabang cerita bisa dibangun. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Dropdown pilih target scene dari daftar scene yang ada.

- Opsi "Create new scene" langsung dari dropdown.

- Validation: tidak boleh ada loop tak berujung (optional warning).

| US-5.4 | Sebagai tutor, saya ingin melihat peta/flowchart dari semua scene dan koneksi, sehingga saya bisa memastikan tidak ada cabang yang putus. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Visualisasi node-edge menggunakan library React Flow atau serupa.

- Setiap scene = node dengan preview judul + thumbnail.

- Edge menunjukkan pilihan yang menghubungkan scene.

- Warna berbeda untuk: scene awal, scene intermediate, scene ending.

- Highlight warning untuk broken links.

- Zoom, pan, mini-map untuk modul besar.

| US-5.5 | Sebagai tutor, saya ingin menambahkan variabel sederhana ke modul, sehingga konsekuensi bisa berlapis. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Variable manager: nama, tipe (number/string/boolean), nilai awal.

- Di scene editor, bisa tentukan perubahan variabel per pilihan (mis. saldo -= 100).

- Operator: set, add, subtract, multiply (untuk number); set/toggle (untuk boolean).

- Maksimum 10 variabel per modul untuk menjaga kesederhanaan.

| US-5.6 | Sebagai tutor, saya ingin preview modul saya dari sudut pandang siswa, sehingga saya bisa menemukan error. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Tombol "Playtest" yang membuka modul dalam mode preview.

- Panel samping menunjukkan state variabel saat ini.

- Fitur "Jump to scene" untuk testing cepat tanpa harus bermain dari awal.

- Log pilihan yang sudah diambil untuk debugging.

| US-5.7 | Sebagai tutor, saya ingin menandai scene tertentu sebagai ending dan mengatur logika ending mana yang muncul, sehingga profil akhir siswa bisa dinamis. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Toggle "Is Ending" pada scene.

- Logic builder sederhana: if variable X >= Y then show this ending.

- Fallback ending default jika tidak ada yang match.

- Ending bisa menampilkan variabel akhir dalam narasi (template string).

| US-5.8 | Sebagai siswa, saya ingin memainkan modul interaktif dengan tampilan imersif, sehingga saya bisa terlibat dan lanjut jika terhenti. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Layout full-screen dengan narasi, gambar, dan pilihan yang jelas.

- Transisi halus antar scene.

- Auto-save setiap 10 detik atau pada setiap pilihan.

- Resume dari scene terakhir saat masuk lagi.

- Option untuk "Restart" dari awal setelah selesai.

| US-5.9 | Sebagai tutor, saya ingin melihat statistik playthrough siswa, sehingga saya bisa refine modul. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Heatmap jalur yang paling populer.

- Drop-off point: di scene mana siswa berhenti paling banyak.

- Distribusi ending yang dicapai.

- Waktu rata-rata penyelesaian modul.

## 6.6 EPIC 6 — Laporan & Analytics

| US-6.1 | Sebagai tutor, saya ingin melihat daftar siswa dan progress mereka per course, sehingga saya tahu siapa yang butuh bantuan. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Tabel: nama, kelas, progress %, nilai kuis terakhir, last active.

- Filter by course, status (aktif/tidak aktif).

- Drill-down per siswa: detail progress tiap lesson.

| US-6.2 | Sebagai tutor, saya ingin export laporan nilai ke Excel/PDF, sehingga saya bisa serahkan ke sekolah/institusi. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Format export: XLSX (Excel) dan PDF.

- Kustomisasi: pilih kolom, rentang tanggal.

- Template PDF dengan branding Senopati.

| US-6.3 | Sebagai admin, saya ingin melihat aggregate statistic seluruh platform, sehingga saya bisa evaluasi platform. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Dashboard admin: total siswa aktif, total tutor, modul terpopuler, completion rate rata-rata.

- Grafik trend: pertumbuhan pengguna, engagement harian.

- Filter by tanggal, kategori, institusi.

## 6.7 EPIC 7 — Akun & Profil

| US-7.1 | Sebagai siswa/tutor, saya ingin edit profil (nama, foto, password), sehingga data saya up-to-date. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Form edit: nama, avatar upload, email (verifikasi baru), password (butuh password lama).

- Preview avatar sebelum save.

- Perubahan password logout semua session lain.

| US-7.2 | Sebagai admin, saya ingin undang tutor baru via email, sehingga kontrol akses terjaga. |
| --- | --- |

Acceptance Criteria:

- Form undangan: email, nama, peran (tutor/admin).

- Email undangan dengan magic link yang valid 7 hari.

- Tutor set password sendiri saat menerima undangan.

- Admin bisa revoke undangan yang belum diterima.

# 7. Arsitektur Teknis

## 7.1 High-Level Architecture

Senopati Academy menggunakan arsitektur tiga-lapis yang umum untuk aplikasi web modern: Client Layer (frontend), Application Layer (API & real-time), dan Data Layer (database, cache, storage).

CLIENT LAYER
  Student Web · Tutor Web · Admin Panel (Next.js + React)
                    ↕  HTTPS / WebSocket
APPLICATION LAYER
  REST API (NestJS) · WebSocket Server (Socket.io) · Auth Layer (JWT)
                    ↕
DATA LAYER
  PostgreSQL (main) · Redis (cache, live state) · Object Storage (files)

## 7.2 Stack Teknologi

### Frontend

| Komponen | Teknologi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14+ (React 18) | SSR untuk SEO landing, client-side untuk dashboard, file routing |
| Styling | Tailwind CSS + shadcn/ui | Utility-first, komponen siap pakai yang dapat disesuaikan |
| State Management | Zustand + TanStack Query | Lightweight state, server state cache yang otomatis |
| Real-time Client | Socket.io-client | Auto-reconnect, rooms, fallback transport |
| Graph Viz | React Flow | Untuk story graph di Interactive Module Builder |
| PDF Viewer | PDF.js / react-pdf | Render PDF native di browser, page-by-page sync |

### Backend

| Komponen | Teknologi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| API Framework | NestJS (TypeScript) | Terstruktur (modules, DI), cocok untuk tim menengah-besar |
| ORM | Prisma | Type-safe, migration yang baik, DX tinggi |
| Real-time Server | Socket.io | Mature, rooms support, reconnection built-in |
| Auth | NextAuth.js + JWT | OAuth Google, magic link, session management |
| Background Jobs | BullMQ (Redis-based) | Email, report generation, file conversion |
| File Conversion | LibreOffice headless | Convert PPTX/DOCX/XLSX ke PDF untuk preview |

### Infrastructure

| Komponen | Provider | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Database | PostgreSQL (Supabase) | Managed, include auth & storage, Realtime built-in |
| Cache / Queue | Redis (Upstash) | Serverless Redis, pay-per-request |
| Object Storage | Supabase Storage / R2 | S3-compatible, presigned URL, CDN-backed |
| Frontend Hosting | Vercel | Optimal untuk Next.js, edge functions, preview deployments |
| Backend Hosting | Railway / Render | Container-based, WebSocket support, auto-scaling |

## 7.3 Alternatif MVP — "Lean Stack"

Untuk percepatan MVP tanpa backend terpisah, dapat menggunakan pendekatan Supabase-first:

- Frontend: Next.js di Vercel

- Database + Auth + Storage + Realtime: Supabase (all-in-one)

- Background jobs: Vercel Cron + Edge Functions

- File conversion: Vercel Functions dengan LibreOffice bundle atau third-party service (CloudConvert)

Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas infrastruktur 40–50% dan mempercepat launch MVP hingga 3–4 minggu.

# 8. Database Schema

Skema database disusun menggunakan PostgreSQL dengan Prisma ORM. Berikut adalah entitas utama dan relasinya. Skema lengkap dengan indeks, foreign key constraints, dan migrasi akan dibuat terpisah sebagai file Prisma Schema.

## 8.1 Entitas Utama

Tabel: users

Tabel master untuk semua pengguna platform.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| email | VARCHAR UNIQUE | Email pengguna |
| password_hash | TEXT | Hash password (bcrypt/argon2) |
| name | VARCHAR | Nama lengkap |
| role | ENUM | student ¦ tutor ¦ admin |
| avatar_url | TEXT NULL | URL foto profil |
| school | VARCHAR NULL | Sekolah (untuk siswa) |
| grade | VARCHAR NULL | Kelas (untuk siswa) |
| created_at | TIMESTAMP | Waktu pembuatan akun |
| updated_at | TIMESTAMP | Waktu update terakhir |

Tabel: courses

Kursus yang berisi kumpulan pelajaran.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| title | VARCHAR | Judul kursus |
| description | TEXT | Deskripsi |
| cover_image_url | TEXT | URL cover |
| tutor_id | UUID FK → users | Tutor pemilik |
| category | VARCHAR | Kategori (AI, cyber, dll) |
| status | ENUM | draft ¦ scheduled ¦ published |
| order_index | INTEGER | Urutan tampilan |

Tabel: lessons

Unit pembelajaran dalam kursus.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| course_id | UUID FK → courses | Kursus induk |
| title | VARCHAR | Judul pelajaran |
| type | ENUM | slide ¦ document ¦ video ¦ interactive ¦ quiz |
| content_url | TEXT NULL | URL file (untuk type statis) |
| content_json | JSONB NULL | Data (untuk interactive/quiz) |
| order_index | INTEGER | Urutan |
| duration_minutes | INTEGER | Estimasi durasi |
| status | ENUM | draft ¦ published |

Tabel: enrollments

Relasi siswa ke kursus yang diikuti.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| student_id | UUID FK → users | Siswa |
| course_id | UUID FK → courses | Kursus |
| enrolled_at | TIMESTAMP | Kapan enrol |
| progress_percentage | DECIMAL | Progress 0-100 |
| completed_at | TIMESTAMP NULL | Waktu selesai |

Tabel: live_sessions

Sesi kelas live yang dibuat tutor.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| tutor_id | UUID FK → users | Tutor host |
| course_id | UUID FK → courses | Kursus yang diajarkan |
| access_code | VARCHAR(6) UNIQUE | Kode 6 digit |
| status | ENUM | waiting ¦ active ¦ closed |
| current_lesson_id | UUID FK NULL | Lesson yang sedang aktif |
| started_at | TIMESTAMP | Waktu mulai |
| ended_at | TIMESTAMP NULL | Waktu akhir |
| settings_json | JSONB | Setting tambahan |

Tabel: interactive_modules

Modul interaktif (seperti JEDA).

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| lesson_id | UUID FK → lessons | Pelajaran induk |
| title | VARCHAR | Judul modul |
| cover_image_url | TEXT | URL cover |
| initial_variables | JSONB | Nilai awal variabel |
| settings_json | JSONB | Pengaturan tambahan |

Tabel: module_scenes

Scene (halaman) dalam modul interaktif.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| module_id | UUID FK → interactive_modules | Modul induk |
| scene_key | VARCHAR | Unique key (untuk referensi) |
| title | VARCHAR | Judul scene |
| narrative | TEXT | Teks narasi |
| image_url | TEXT NULL | URL gambar |
| audio_url | TEXT NULL | URL audio opsional |
| is_ending | BOOLEAN | Apakah scene akhir |
| ending_conditions | JSONB NULL | Logika ending dinamis |

Tabel: module_choices

Pilihan dalam sebuah scene.

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | Primary key |
| scene_id | UUID FK → module_scenes | Scene asal |
| choice_text | TEXT | Teks pilihan |
| target_scene_id | UUID FK → module_scenes | Scene tujuan |
| variable_changes | JSONB | Perubahan variabel |
| order_index | INTEGER | Urutan tampilan |

## 8.2 Entitas Pendukung

Selain tabel di atas, terdapat beberapa tabel pendukung:

- quizzes, quiz_questions, quiz_attempts — untuk sistem kuis.

- lesson_progress — tracking progress siswa per lesson.

- live_session_participants — attendance di sesi live.

- live_quiz_pushes — kuis yang dilempar di sesi live.

- module_playthroughs — riwayat siswa memainkan modul interaktif.

- certificates — sertifikat digital yang di-generate.

- notifications — notifikasi untuk pengguna.

- audit_logs — log aktivitas penting untuk admin.

# 9. Fitur Real-Time: Live Class Engineering

Live Class adalah fitur yang paling menantang secara teknis. Bagian ini merinci mekanisme real-time yang diperlukan.

## 9.1 Alur Pembuatan Sesi

- Tutor klik "Mulai Kelas Live" dari dashboard.

- Backend generate kode 6 digit random, cek collision dengan sesi aktif ≤ 4 jam terakhir.

- Insert record baru di tabel live_sessions dengan status = 'waiting'.

- Backend buka WebSocket room bernama session_{session_id}.

- Return ke tutor: session_id, access_code, qr_url.

- Tutor bisa tampilkan kode/QR di proyektor via mode "Projector View".

## 9.2 Alur Siswa Join

- Siswa input kode di form join (atau scan QR yang auto-fill kode).

- POST /api/live-sessions/join dengan payload access_code dan JWT token.

- Backend validasi: kode exist, status bukan 'closed', kelas tidak terkunci.

- Insert record di live_session_participants dan broadcast ke tutor: 'participant_joined'.

- Siswa di-subscribe ke WebSocket room session_{session_id}.

- Dashboard siswa berubah ke mode "In Live Class".

## 9.3 Sinkronisasi Slide

Event: lesson_changed

Saat tutor ganti lesson atau navigasi halaman, backend emit ke semua participant:

{
  event: "lesson_changed",
  payload: {
    session_id: "uuid",
    lesson_id: "uuid",
    current_page: 5,
    timestamp: 1700000000
  }
}

## 9.4 Push Quiz Real-Time

Flow Push Quiz

- Tutor pilih kuis dari library atau buat instant quiz.

- Tutor klik "Lempar", opsional set time limit.

- Backend insert live_quiz_pushes record dan broadcast event quiz_pushed.

- Frontend siswa: modal kuis muncul dengan countdown timer.

- Siswa submit jawaban via WebSocket: quiz_answer_submitted.

- Backend proses jawaban real-time, update dashboard tutor via event: live_quiz_result_update.

- Timer selesai atau tutor manual close: event quiz_closed, final results ditampilkan.

## 9.5 Opsi Teknologi Real-Time

| Opsi | Kelebihan | Kekurangan | Cocok untuk |
| --- | --- | --- | --- |
| Socket.io | Mature & stabil Reconnect built-in Banyak contoh | Butuh server Node dedicated Self-managed | Self-hosted stack |
| Supabase Realtime | Serverless Integrated dengan DB Mudah setup | Custom event terbatas Vendor lock-in | MVP cepat |
| Ably / Pusher | Enterprise-grade Skalabilitas tinggi | Biaya bulanan lumayan | Skala besar |

Rekomendasi Untuk MVP, gunakan Supabase Realtime karena sudah terintegrasi dengan database dan auth. Migrasi ke Socket.io dapat dilakukan di fase 2 jika ada kebutuhan custom events yang kompleks.

## 9.6 Pertimbangan Resilience

- Jaringan sekolah di Indonesia sering tidak stabil — asumsikan latency 300–500ms dan disconnect sporadis.

- Implementasi auto-reconnect dengan exponential backoff.

- Fallback polling setiap 5 detik jika WebSocket gagal.

- Cache state sesi di localStorage, restore saat reconnect.

- Grace period 2 menit untuk siswa yang kehilangan koneksi — tidak langsung di-kick dari sesi.

# 10. Interactive Module Builder: Teknis Detail

Interactive Module Builder adalah sub-produk dalam Senopati Academy yang memungkinkan tutor membuat modul bercabang tanpa coding. Fitur ini terinspirasi dari modul JEDA yang mengangkat skenario kejahatan siber.

## 10.1 Data Model

Modul interaktif berbentuk graph terarah (directed graph) dengan scene sebagai node dan choice sebagai edge.

Contoh Struktur Scene (JSON)

{
  "scene_key": "hari4_beat4",
  "title": "File Undangan",
  "narrative": "Setelah beberapa pesan yang makin meyakinkan, ...",
  "image_url": "https://cdn/.../scene_04.png",
  "is_ending": false,
  "choices": [
    {
      "text": "Klik file langsung",
      "target_scene": "hari5a_pagi",
      "variable_changes": {
        "saldo": { "op": "subtract", "value": 438000 },
        "wariness": { "op": "subtract", "value": 10 }
      }
    },
    {
      "text": "Telepon Kak Dinda asli",
      "target_scene": "hari5b_pagi",
      "variable_changes": {
        "wariness": { "op": "add", "value": 30 },
        "family_trust": { "op": "add", "value": 10 }
      }
    }
  ]
}

## 10.2 Editor UI untuk Tutor

Editor harus mendukung empat mode utama:

Mode 1 — Scene Editor

- Form sederhana untuk editing satu scene.

- Rich text editor untuk narasi (TipTap atau Slate).

- Upload gambar dengan drag-and-drop.

- List pilihan dengan inline editor dan dropdown target scene.

Mode 2 — Story Graph View

- Visualisasi seluruh modul sebagai graph menggunakan React Flow.

- Setiap scene adalah node dengan preview thumbnail dan judul.

- Edge berlabel pilihan yang menghubungkan scene.

- Color-coded: scene awal (hijau), intermediate (biru), ending (emas).

- Warning visual untuk broken link (pilihan tanpa target scene).

- Mini-map, zoom, pan untuk navigasi modul besar.

Mode 3 — Variable Manager

- Definisikan variabel global modul: nama, tipe, nilai awal.

- Tipe yang didukung: number, string, boolean.

- Operator untuk number: set, add, subtract, multiply.

- Operator untuk boolean: set, toggle.

- Maksimum 10 variabel per modul.

Mode 4 — Playtest Mode

- Jalankan modul dalam mode preview dari sudut pandang siswa.

- Panel samping menampilkan state variabel saat ini.

- Tombol "Jump to Scene" untuk testing cepat.

- Log semua pilihan yang diambil untuk debugging.

## 10.3 Render Engine Student Side

Saat siswa memainkan modul, proses yang terjadi:

- Load modul dari API: semua scenes, choices, initial variables.

- Inisialisasi state: current_scene = scene_awal, variables = initial_variables, path_taken = [scene_awal].

- Render scene: tampilkan narasi, gambar, pilihan.

- Saat siswa pilih: apply variable_changes, push scene ke path_taken, navigate ke target_scene.

- Animate transisi (fade/slide).

- Auto-save state ke backend setiap pilihan dan setiap 10 detik.

- Scene dengan is_ending = true: evaluasi ending_conditions untuk pilih ending spesifik.

- Tampilkan epilog dengan jurnal dinamis berbasis variabel akhir.

## 10.4 Library yang Direkomendasikan

| Kebutuhan | Library | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Story graph viz | React Flow | reactflow.dev — paling mature, built for this use case |
| Rich text editor | TipTap | Berbasis ProseMirror, customizable, support markdown |
| Form validation | React Hook Form + Zod | Type-safe, fast, composable |
| File upload UX | Uppy | Progress, resume, S3 presigned URL built-in |
| Animation | Framer Motion | Untuk transisi scene yang smooth |

# 11. File Upload & Preview Strategy

## 11.1 Flow Upload

- Client request presigned URL dari backend: POST /api/uploads/presign dengan metadata file.

- Backend validasi size, type, generate presigned URL untuk S3/Supabase, return ke client.

- Client upload file langsung ke storage (tidak lewat backend, hemat bandwidth server).

- Setelah upload selesai, client konfirmasi ke backend: POST /api/uploads/confirm.

- Backend insert record file, trigger background job untuk preview/thumbnail generation.

## 11.2 Preview per Format

| Format | Strategi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PDF | PDF.js native | Render di browser, support pagination untuk sync live class |
| PPTX | Convert ke PDF | LibreOffice headless di background job, lalu pakai PDF.js |
| DOCX | Convert ke HTML atau PDF | Mammoth.js untuk HTML, atau LibreOffice untuk PDF |
| XLSX | SheetJS render table | Untuk table view, atau convert ke PDF untuk mode slide |
| Video | HTML5 video / Plyr | Untuk video besar, pertimbangkan Mux atau Cloudflare Stream |
| Image | next/image | Auto optimization, responsive sizing, lazy load |

## 11.3 Unified Viewer Component

Bangun satu komponen viewer yang auto-detect content type dan memilih renderer yang tepat. Komponen ini akan dipakai di:

- Preview di content management tutor.

- Tampilan siswa saat akses lesson.

- Sinkronisasi live class (mendukung page-by-page sync).

Komponen harus mendukung event hooks seperti onPageChange, onLoadComplete, onError untuk integrasi dengan state management dan real-time sync.

# 12. Roadmap & Fase Development

Pengembangan Senopati Academy dibagi ke dalam 4 fase yang masing-masing dapat di-deploy secara independen dan memberi nilai nyata ke pengguna.

## 12.1 Fase 1 — MVP Core (4–6 minggu)

Tujuan: siswa dapat belajar mandiri, tutor dapat upload materi sederhana, ada fitur kuis.

Deliverables

- Authentication (siswa, tutor, admin) dengan email + Google OAuth.

- Landing page + onboarding.

- Dashboard siswa: daftar course, akses lesson, PDF viewer.

- Dashboard tutor: CRUD course, CRUD lesson dengan upload file.

- Quiz builder sederhana (pilihan ganda only).

- Quiz attempt + auto-grading.

- Enrollment & progress tracking.

- Basic admin panel untuk invite tutor.

## 12.2 Fase 2 — Live Class & Analytics (3–4 minggu)

Tujuan: tutor dapat mengajar kelas offline dengan sinkronisasi digital.

Deliverables

- WebSocket infrastructure (Supabase Realtime atau Socket.io).

- Live session creation dengan kode 6 digit + QR.

- Student join flow (input kode atau scan QR).

- Real-time lesson sync: slide change terpropagasi ke semua siswa.

- Live quiz push + real-time result dashboard.

- Attendance tracking + export.

- Laporan dasar: progress per siswa, nilai per kursus.

- Export ke Excel/PDF.

## 12.3 Fase 3 — Interactive Module Builder (6–8 minggu)

Tujuan: tutor dapat membuat modul JEDA-style tanpa coding.

Deliverables

- Data model untuk scenes, choices, variables.

- Scene editor UI dengan rich text dan upload gambar.

- Story graph view dengan React Flow.

- Variable manager.

- Playtest mode untuk tutor.

- Student render engine dengan auto-save & resume.

- Playthrough analytics: jalur populer, drop-off, ending distribution.

## 12.4 Fase 4 — Polish & Advanced (ongoing)

Tujuan: meningkatkan kualitas dan menambah fitur advanced berdasarkan feedback.

Deliverables

- Advanced quiz types: multi-select, text, drag-drop, numeric.

- Certificate generation dengan template custom.

- Advanced analytics dashboard untuk admin.

- Notifikasi email + push.

- Integrasi dengan LMS sekolah (Google Classroom, Moodle) — opsional.

- Progressive Web App (PWA) untuk pengalaman mobile lebih baik.

- Mobile app wrapper via Capacitor atau Expo (opsional).

## 12.5 Timeline Visual

| Fase | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 | Bulan 5–6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 MVP | █████ | █████ |  |  |  |
| Fase 2 Live |  |  | █████ |  |  |
| Fase 3 Builder |  |  |  | █████ | █████ |
| Fase 4 Polish |  |  |  |  | ongoing |

# 13. Estimasi Biaya Infrastruktur

Estimasi berikut untuk skala awal: 500 siswa aktif, 20 tutor, 50 GB storage, asumsi pola penggunaan normal.

| Komponen | Provider | Minimum | Maksimum |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend hosting | Vercel Pro | $20 | $20 |
| Database + Auth + Storage + Realtime | Supabase Pro | $25 | $25 |
| Backend custom (opsional) | Railway / Render | $10 | $25 |
| Redis (cache & queue) | Upstash | $0 | $10 |
| Email transactional | Resend / Postmark | $10 | $10 |
| Video CDN | Cloudflare Stream / Mux | $10 | $50 |
| Domain + DNS + SSL | Cloudflare | $0 | $10 |
| TOTAL PER BULAN |  | $75 | $150 |

Dalam rupiah (kurs Rp 16.000/USD): Rp 1,2 juta – Rp 2,4 juta per bulan. Kalau menggunakan pendekatan full Supabase + Vercel tanpa backend custom, bisa lebih hemat ~$25–40 per bulan di fase awal.

Scaling Projection Ketika pengguna tumbuh ke 5.000 siswa aktif, ekspektasi biaya naik ke $300–500/bulan. Strategi cost optimization: migrate video storage ke self-hosted object storage jika volume tinggi, optimalkan Postgres queries untuk kurangi row counts, pertimbangkan migrasi sebagian beban ke backend custom di AWS/GCP.

# 14. Pertimbangan Non-Fungsional

## 14.1 Performance

- Landing page First Contentful Paint < 1.5 detik di 3G.

- Dashboard Time to Interactive < 3 detik.

- API response p95 < 500ms untuk read operation.

- Real-time event latency p95 < 500ms.

- Bundle size per page < 200 KB (gzipped).

## 14.2 Scalability

- Arsitektur harus mendukung sampai 10.000 siswa aktif bulanan tanpa re-arsitektur.

- Database read replicas untuk analytics queries.

- Auto-scaling backend berdasarkan CPU/memory.

- CDN untuk static assets.

## 14.3 Keamanan

- HTTPS mandatory di semua endpoint.

- JWT dengan refresh token rotation.

- Rate limiting: 100 req/menit per user, 20 req/menit untuk auth endpoint.

- SQL injection prevention via Prisma ORM.

- XSS prevention: sanitize rich text input (DOMPurify).

- CSRF tokens untuk state-changing operations.

- Content Security Policy header.

- Password hashing dengan argon2id (bukan MD5/SHA).

## 14.4 Privacy & Compliance

- Sesuai UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia.

- Data minimization: hanya collect data yang benar-benar perlu.

- Khusus siswa di bawah 18 tahun: tidak ada tracking behavioral untuk marketing.

- Hak akses, koreksi, dan penghapusan data sesuai permintaan user.

- Data breach notification dalam 3x24 jam (sesuai Pasal 46 UU PDP).

- Privacy Policy dan Terms of Service dalam bahasa Indonesia.

## 14.5 Accessibility

- WCAG 2.1 Level AA sebagai target minimum.

- Semantic HTML, ARIA labels pada komponen interaktif.

- Keyboard navigation untuk semua fitur.

- Color contrast minimum 4.5:1 untuk text.

- Alt text wajib untuk gambar yang bermakna.

- Responsive ke ukuran layar 320px sampai 2560px.

## 14.6 Browser Support

- Chrome, Firefox, Safari, Edge versi 2 tahun terakhir.

- Mobile: Chrome Android, Safari iOS versi 2 tahun terakhir.

- Tidak support Internet Explorer.

# 15. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Prob. | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaringan sekolah tidak stabil mengganggu Live Class | Tinggi | Tinggi | Auto-reconnect dengan backoff. Fallback polling 5 detik. Offline-first cache untuk lesson. Grace period 2 menit disconnect. |
| Tutor kesulitan menggunakan Module Builder | Sedang | Tinggi | Template siap pakai (linear, branching). Video tutorial + contoh. Onboarding guided tour. Support channel untuk tutor. |
| Konten tutor tidak berkualitas atau tidak konsisten | Sedang | Sedang | Content guideline untuk tutor. Review admin sebelum publish. Rating & feedback dari siswa. Featured content curation. |
| Biaya infrastruktur melonjak saat traffic meningkat | Rendah | Sedang | Monitoring cost per user. Caching agresif. Optimize query & asset sizes. Plan migrasi ke infra sendiri. |
| Data breach / kebocoran data siswa | Rendah | Kritis | Security audit berkala. Enkripsi data at-rest. Rate limiting & WAF. Pentest sebelum launch publik. Incident response plan. |
| Konten di-upload yang melanggar hak cipta | Sedang | Sedang | Terms of Service eksplisit. DMCA takedown procedure. Review konten sebelum publish. Tanggung jawab konten ada di tutor. |

# 16. Keputusan yang Perlu Diambil

Sebelum pengembangan dimulai, beberapa keputusan strategis harus difinalkan:

## 16.1 Model Monetisasi

Tiga opsi yang dapat dipertimbangkan:

- Freemium — akses dasar gratis, fitur advanced berbayar.

- Per-course payment — siswa membayar per kursus yang diambil.

- Institutional license — sekolah/institusi membayar paket untuk n jumlah siswa.

Keputusan ini memengaruhi fitur billing, payment gateway, dan model onboarding siswa.

## 16.2 Multi-Tenancy

Apakah nanti perlu ada separasi antar institusi (Sekolah A vs Sekolah B)? Jika ya, arsitektur harus dirancang dari awal untuk mendukung multi-tenant dengan row-level security.

## 16.3 Target Launch MVP

Tentukan target tanggal launch MVP dengan realistis. Rekomendasi: 8 minggu dari kick-off untuk Fase 1, dengan soft launch ke 1–2 sekolah pilot sebelum full launch.

## 16.4 Tim Development

Estimasi kebutuhan tim minimal untuk Fase 1:

- 1 Product Manager / Project Lead

- 1 Full-stack Developer (senior) atau 1 Frontend + 1 Backend

- 1 UI/UX Designer (part-time di awal, full di fase awal)

- 1 QA Engineer (bisa part-time di awal)

## 16.5 Branding & Positioning

Apakah Senopati Academy akan tetap di bawah brand utama Senopati Strategic Institute, atau dibuat sebagai sub-brand dengan identitas visual sendiri? Pertimbangan ini memengaruhi marketing dan kemitraan strategis.

# Lampiran A — Glosarium Istilah

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface — antarmuka yang memungkinkan sistem berkomunikasi. |
| EPIC | Pengelompokan user stories yang saling terkait dalam satu tema besar di metodologi Agile. |
| JWT | JSON Web Token — standard token untuk autentikasi stateless. |
| MVP | Minimum Viable Product — versi paling sederhana dari produk yang masih memberikan nilai kepada pengguna. |
| ORM | Object-Relational Mapping — abstraksi database ke objek program. |
| PRD | Product Requirements Document — dokumen spesifikasi produk yang menjadi acuan development. |
| SSR | Server-Side Rendering — render halaman di server, penting untuk SEO. |
| Sprint | Siklus development dalam Agile, biasanya 1–4 minggu. |
| User Story | Deskripsi fitur dari sudut pandang pengguna dalam format 'Sebagai [peran], saya ingin [fitur], sehingga [manfaat]'. |
| WebSocket | Protokol komunikasi two-way real-time antara client dan server. |
| Acceptance Criteria | Kriteria yang harus dipenuhi agar user story dianggap selesai. |
| Presigned URL | URL sementara untuk upload langsung ke cloud storage tanpa lewat server aplikasi. |

— END OF DOCUMENT —

Senopati Academy PRD v1.0 · April 2026